### Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
           DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA GIUSTA
 QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 1.276.822,30 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 320.258,04 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Altro (1) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 1.597.080,34 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Il responsabile del programma
                                                                                                                       (f.to Arch. Emanuela Figus)

### SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
             DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA GIUSTA
          ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

| . progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT |  |  | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  |  | Cessione immobili | Apporto di capitale privato |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg. | Prov. | Com. |  |  |  | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (4) | Importo | Tipologia (5) |  |  |
| 1 | RAS E. 4.03.4039/3 S. 2.04.01.01/03 Più Cof. | 020 | 095 | 047 | 01 | A05 08 | Realizzazione Asilo Nido comunale | 350.000,00 | ___________ | ___________ | 350.000,00 | N | 0 |  |  |  |
| 2 | RAS POR FERS 2007/2013 Risparmio Efficienza Energetica E. 4.03.4079/1 S. 2.08.02.01/10 Cof. 2.08.02.01/11 |  |  |  |  |  | Illuminazione Pubblica – Efficienza energetica | 212.580,34 | ___________ | ___________ | 212.580,34 | N | 0 |  |  |  |
| 3 | Cof. S. 2080101/8 E. 4050/2 S. 2.08.01.01/54 | 020 | 095 | 047 | 07 | A01 01 | Sicurezza stradale Concias- Corte Baccas | 500.000,00 |  |  | 500.000,00 |  | 0 |  |  |  |
| 4 | E. 4400/1 S. 2.05.02.01/7 RAS Cof. 2.05.02.07/3 | 020 | 095 | 047 | 03 | A05 11 | Archeo 3 | 164.500,00 | __________ | ___________ | 164.500,00 |  | 0 |  |  |  |
| 5 | E. 4067/1 S. 2.08.01.01/57 RAS Cof. S. 2.08.01.01/2 | 020 | 095 | 047 | 08 | A01 01 | Completamento delle opere di urbanizzazione nella zona commerciale “Zinnigas” – Opere pubbliche cantierabili | 370.000,00 | __________ | ___________ | 370.000,00 | N | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE | 1.597.080,34 | 0,00 | 0,00 | 1.597.080,34 |  |  |  |  |  |

Note:

Il responsabile del programma
                                                                                                                                                                                                                           (Arch. Emanuela Figus)

### SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2011/2013
           DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SANTA GIUSTA
ELENCO ANNUALE 2011

| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | IMPORTO ANNUALITA’ | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | FINALITA' (3) | Conformità |  | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nome e Cognome |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |
| Finanziamento Regionale e fondi comunali E. 4.03.4039/3 S. 2.04.01.01/3 – id. 3124/03+ cof |  | Realizzazione Asilo Nido comunale | Emanuela FIGUS | 350.000,00 | 350.000,00 | MIS | S | S |  | PROG. PREL | 1° TRIM 2011 | 4° TRIM 2011 |
| RAS POR 2007/2013 E. 4.03.4079/1 S. 2.08.02.01/10-11 |  | Illuminazione Pubblica | Emanuela FIGUS | 212.580,34 | 212.580,34 | MIS | S | S |  | PROG. ESEC. | 1° TRIM 2011 | 4° TRIM 2011 |
| Cof. S. 2080101/8 E. 4050/2 S. 2.08.01.01/54 |  | Sicurezza stradale Concias- Corte Baccas | Emanuela FIGUS | 500.000,00 | 500.000,00 | MIS | S | S |  | PROG. PREL | 2° TRIM 2011 | 4° TRIM 2011 |
| E. 4400/1 S. 2.05.02.01/7 RAS Cof. 2.05.02.07/3 |  | Archeo 3 | Emanuela FIGUS | 164.500,00 | 164.500,00 | CPA | S | S |  | PROG. PREL. | 2° TRIM 2011 | 4° TRIM 2011 |
| E. 4067/1 S. 2.08.01.01/57 RAS Cof. S. 2.08.01.01/2 |  | Completamento delle opere di urbanizzazione nella zona commerciale “Zinnigas” – Opere pubbliche cantierabili | Emanuela FIGUS | 370.000,00 | 370.000,00 | COP | S | S |  | PROG. ESEC. | 2° TRIM 2011 | 3° TRIM 2011 |
|  | TOTALE |  |  | 1.597.080,34 | 1.597.080,34 |  |  |  |  |  |  |  |

Il responsabile del programma
                                                                                                                                                                                                                           (Arch. Emanuela Figus)

(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.

(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.

(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.